## Slide 1: TaskPro
Refinancování
Prototyp uživatelského rozhranní
Oponentura
18.10.2011

## Slide 2: Milestony a jejich cena:
Záloha na projekt 0 kč
Projekt je rozdělen na 4 části:
  Vypracování dokumentace
    Deadline: 15.12.2011
    Cena : 20 000kč
  Implementace
    Deadline: 29.11.2011
    Cena: 60 000kč
  Testování a nasazení - 14.12.2011
    Deadline: 14.12.2011
    Cena: 20 000kč

## Slide 3: Milestony a jejich cena:
  Hromadný import dat, prozkoumání FelID
    Cena: 30 000kč
  Rezerva
    Cena: 30 000kč
  Vypracování prototypu uživatelského rozhranní
    Deadline: 15.12.2011
    Cena : 20 000kč

## Slide 4: Protopy uživatelského rozhranní

## Slide 5: Uživatelská příručka
Slovo úvodem
Obsluha programu:
  Pohled administrátora
  Pohled učitele
  Pohled studenta
Funkce:
  Přidání uživatele
  Modifikace uživatele
  Zadání úlohy
  Odevzdání úlohy

## Slide 6: Testování
Testování přidaných funkčností programátory.
Testování přidaných funkčností programátory, kteří se nepodíleli na implementaci dané funkčnosti.
Heurestické testování prováděné experty, kteří se projektu vůbec neúčastnili ve finálních fázech projektu.
Průběžné testování zákazníkem a schvalování dílčích částí projektu.
Závěreční testování zákazníkem.

## Slide 7: Oponentura
Nedostatky:
  Analýza projektu a matice zodpovědnosti nejsou detailní
  Na stránkách projektu není žádný návrhový model
  Není uvedeno jak se bude systém testovat
Klady:
  Dobré a jednoduché UI
  Požadavky na systém jsou v pořádku
  Obsahová stránka dobře čitelná a bez výhrad

## Slide 8: Děkuji za pozornost